PHỤ LỤC

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT THỰC HIỆN ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH (Tổng số: 22 dự án)

| S TT | TÊN KHU ĐẤT | KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TỔ CHỨC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ | CƠ QUAN CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | NỘI DUNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Thành phố Quy Nhơn: 01 dự án |  |  |  |  |  |
| 1 | Sân tập Golf đa năng | Năm 2025 -Năm 2026 | 10 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. - Mục đích: Đầu tư xây dựng sân tập golf. - Diện tích: Khoảng 3,3ha. |
| - Thị xã An Nhơn: 04 dự án |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu đô thị Nhơn Thành 1, thị xã An Nhơn | Năm 2025 - Năm 2026 | 10 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn. - Mục đích: Đầu tư xây dựng khu đô thị. - Diện tích: Khoảng 24ha. |
| 2 | Khu đô thị Nhơn Thành 2, thị xã An Nhơn | Năm 2025 - Năm 2026 | 10 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn. - Mục đích: Đầu tư xây dựng khu đô thị. - Diện tích: khoảng 25ha. |
| 3 | Khu đô thị thương mại dịch vụ Đông Bàn Thành 4 (mở rộng) | Năm 2025 -Năm 2026 | 10 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn. - Mục đích: Đầu tư xây dựng khu đô thị. - Diện tích: Khoảng 20,4ha. |
| 4 | Nhà máy điện mặt trời hồ Núi Một | Năm 2025 -Năm 2026 | 12 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn. - Mục đích: Đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời. - Diện tích: Khoảng 120ha. - Quy mô: Công suất 100MW. |
| - Huyện Phù Cát: 05 dự án |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu dân cư phía Tây Nam cầu Kiều An, xã Cát Tân | Năm 2025 - Năm 2026 | 10 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Thôn Hoà Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát. - Mục đích: Đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn. - Diện tích: Khoảng 9,36ha. |
| 2 | Nhà máy điện địa nhiệt Hội Vân | Năm 2025 -Năm 2026 | 12 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát. - Mục đích: Đầu tư xây dựng nhà máy điện địa nhiệt. - Diện tích: Khoảng 04ha. - Quy mô: Công suất 15MW. |
| 3 | Khu đô thị thương mại dịch vụ trung tâm Cát Tiến | Năm 2025 - Năm 2026 | 10 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Ban Quản lý Khu kinh tế | - Địa điểm: Thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát. - Mục đích: Đầu tư xây dựng khu đô thị thương mại. - Diện tích: Khoảng 20,9ha. |
| 4 | Khu dân cư phía Nam Đề Gi | Năm 2025 -Năm 2026 | 10 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Xã Cát Hải, huyện Phù Cát. - Mục đích: Đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn. - Diện tích: Khoảng 28ha. |
| 5 | Khu đô thị Cát Hải Center | Năm 2025 -Năm 2026 | 10 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Xã Cát Hải, huyện Phù Cát. - Mục đích: Đầu tư xây dựng khu đô thị. - Diện tích: Khoảng 72ha. |
| - Huyện Phù Mỹ: 03 dự án |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu dân cư Mỹ Chánh Tây | Năm 2025 - Năm 2026 | 10 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Thôn Trung Thứ, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ. - Mục đích: Đầu tư xây dựng khu dân cư. - Diện tích: Khoảng 80ha. |
| 2 | Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 | Năm 2025 -Năm 2026 | 12 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Huyện Phù Mỹ, huyện Phù Cát và thành phố Quy Nhơn. - Mục đích: Đầu tư xây dựng nhà máy điện gió gần bờ. - Diện tích: Khoảng 49,22 ha. - Quy mô: Công suất 750MW. |
| 3 | Không gian phát triển đô thị, nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, du lịch và Bến Siêu du thuyền Đề Gi | Năm 2025- Năm 2026 | 10 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát. - Mục đích: Đầu tư xây dựng khu đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch và bến du thuyền. - Diện tích: Khoảng 5.200ha. |
| - Huyện Tây Sơn: 01 dự án |  |  |  |  |  |
| 1 | Nghĩa trang nhân dân phía Nam huyện Tây Sơn | Năm 2025 - Năm 2026 | 12 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Xã Tây Giang, Bình Tường. - Mục đích: Đầu tư xây dựng nghĩa trang. - Diện tích: Khoảng 50ha. |
| - Huyện Vĩnh Thạnh: 01 dự án |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận | Năm 2025 -Năm 2026 | 12 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh. - Mục đích: Đầu tư xây dựng nhà máy điện gió. - Diện tích: Khoảng 50ha. - Quy mô: Công suất 143MW. |
| - Huyện Vân Canh: 04 dự án |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy điện gió Vân Canh 1 | Năm 2025 -Năm 2026 | 12 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Xã Canh Liên, huyện Vân Canh. - Mục đích: Đầu tư xây dựng nhà máy điện gió. - Diện tích: Khoảng 56ha. - Quy mô: Công suất 160MW. |
| 2 | Nhà máy điện gió Vân Canh 2 | Năm 2025 -Năm 2026 | 12 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Xã Canh Liên, xã Canh Hòa, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh. - Mục đích: Đầu tư xây dựng nhà máy điện gió. - Diện tích: Khoảng 63ha. - Quy mô: Công suất 180MW. |
| 3 | Đất trung tâm văn hóa - thể thao | Năm 2025 -Năm 2026 | 12 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Ban Quản lý Khu kinh tế | - Địa điểm: : Thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, thuộc Phân khu 07 (Khu Công nghiệp - Đô thị Becamex A), Khu kinh tế Nhơn Hội. - Mục đích: Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao. - Diện tích: Khoảng 0,5ha. |
| 4 | Đất chợ | Năm 2025 -Năm 2026 | 10 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Ban Quản lý Khu kinh tế | - Địa điểm: Thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, thuộc Phân khu 07 (Khu Công nghiệp - Đô thị Becamex A), Khu kinh tế Nhơn Hội. - Mục đích: Xây dựng chợ. - Diện tích: Khoảng 0,9ha. |
| - Thị xã Hoài Nhơn: 03 dự án |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức | Năm 2025 -Năm 2026 | 12 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn. - Mục đích: Đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời. - Diện tích: Khoảng 59ha. - Quy mô: Công suất 50MW. |
| 2 | Nhà máy điện mặt trời Hoài Thanh | Năm 2025 -Năm 2026 | 12 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn. - Mục đích: Đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời. - Diện tích: Khoảng 70 ha. - Quy mô: Công suất 60MW. |
| 3 | Chợ truyền thống và thương mại dịch vụ Bồng Sơn (giai đoạn 2) | Năm 2025 -Năm 2027 | 10 tháng (kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư) | Sở Tài chính | - Địa điểm: Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn. - Mục đích: Đầu tư xây dựng chợ kết hợp với kinh doanh thương mại dịch vụ. - Diện tích: Khoảng 0,5 ha. |